ГБПОУ «КТК»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения дипломного проекта

Студент                           Казарин Илья Игоревич

Специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» курса 4 группы № 463

Тема: Разработка веб-приложения для психологического тестирования обучающихся для ГБПОУ «КТК»

Сроки выполнения с 6 ноября 2025 г. по 17 июня 2026 г.

| Наименование этапа работы | Срок выполнения |  | Подпись руководителя (консультанта раздела) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный | Фактический |  |
| Написание введения | до 28.05.26 |  |  |
| Выполнение аналитической части | до 29.04.26 |  |  |
| Выполнение проектной части | до 17.05.26 |  |  |
| Выполнение экономической части | до 04.06.26 |  |  |
| Выполнение раздела «Информационная безопасность и охрана труда» | до 01.06.26 |  |  |
| Выполнение практической части | до 17.05.26 |  |  |
| Написание заключения | до 02.06.26 |  |  |
| Предоставление дипломного проекта на нормоконтроль | до 02.06.26 |  |  |
| Получение отзыва руководителя | 02.06.26 – 09.06.26 |  |  |
| Сдача выполненного дипломного проекта на отделение | до 06.06.2026 |  |  |
| Подготовка доклада, наглядных пособий и презентации | до 01.06.26 |  |  |
| Предварительная защита | до 01.06.26 |  |  |
| Защита дипломного проекта | до 17.06.26 |  |  |

Руководитель проекта ______________________________Н.М. Кузьмин

Студент ______________________________________________________ С планом ознакомлен